СОГЛАСОВАНО                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора                                                                                         Решение

ГО «ЖКХ Гомельской области»                                                                                                 Гомельского районного

_____________О.В.Спиридонов                                                                                                 исполнительного комитета

____________ 2019                                                                                                                                        №

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Гомельского района на 2016-2020 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. №6 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 929,6 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. №7 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 853,0 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 858,0 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 88п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 932,9 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 121, ул. Авиационная, п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 931,2 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 122, ул. Авиационная, п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 931,3 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 127, ул. Авиационная, п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 918,5 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 158, ул. Центральная, п. Зябровка | 1954 | 3 | кирпич | 1819,4 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| 11 |
| д. № 159, ул. Виктора Оськина, п. Зябровка | 1954 | 3 | кирпич | 2374,0 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 178 п. Зябровка | 1955 | 3 | кирпич | 2363,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 195, ул. Центральная, п. Зябровка | 1956 | 3 | кирпич | 1752,65 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 197, ул. Виктора Оськина, п. Зябровка | 1957 | 3 | кирпич | 1751,78 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 214, ул. Центральная, п. Зябровка | 1958 | 3 | кирпич | 1578,9 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление стен |
| д. № 12 ул. Тепличная д. Березки | 1961 | 2 | кирпич | 633,0 | - | 2016 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 14 ул. Тепличная д. Березки | 1962 | 2 | кирпич | 609,9 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 16 ул. Тепличная д. Березки | 1963 | 2 | кирпич | 624,74 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 18 ул. Тепличная, д. Березки | 1964 | 2 | кирпич | 633,0 | - | 2016 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 6 ул. Мира агрогродок Мичуринская | 1966 | 2 | кирпич | 764,39 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт фасада |
| д. № 1 ул. Совхозная д. Грабовка | 1967 | 2 | кирпич | 308,0 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт фасада |
| 12 |
| д. № 1 ул. Коммунистическая агрогородок Урицкое | 1969 | 3 | панель | 1478,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 6 ул. Ятченко, агрогородок Урицкое | 1969 | 2 | кирпич | 425,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 4 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1969 | 2 | кирпич | 244,6 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 ул. Мира агрогородок Мичуринская | 1969 | 2 | кирпич | 887,4 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 8 ул. Мира агрогородок Мичуринская | 1970 | 2 | кирпич | 716,28 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 40 ул. 60 лет Октября агрогородок Михальки | 1971 | 2 | кирпич | 386,8 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 5 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1973 | 3 | кирпич | 1441,23 | - | 2017 | ремонт кровли |
| д. № 7 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1973 | 3 | кирпич | 1381,88 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1975 | 4 | кирпич | 1511,2 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 11 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1976 | 4 | кирпич | 2060,1 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| 13 |
| д. №13 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1977 | 4 | кирпич | 1490,0 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 4 ул. Молодежная, д. Марковичи | 1978 | 2 | кирпич | 317,5 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт балконов |
| д. № 6 ул. Коммунистическая, агрогородок Урицкое | 1981 | 3 | панель | 680,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 11 ул. Южная п. Цагельня | 1981 | 3 | панель | 927,0 | - | 2019 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 15 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1981 | 4 | кирпич | 1502,2 | - | 2020 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 3, ул. 60 лет СССР д. Березки | 1982 | 3 | кирпич | 1465,8 | - | 2017 | утепление торцевых стен, ремонт крыши, ремонт инженерных сетей, ремонт балконов |
| д. № 253, п. Зябровка | 1987 | 5 | панель | 3425,0 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 39, ул. Мира агрогородок Мичуринская | 1991 | 5 | кирпич | 3000,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление торцевых стен |
| общежитие № 2, п. Зябровка | 1985 | 5 | кирпич | 3700,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт стыковых швов |
| д. № 1, ул. 40 лет Победы, агрогородок Красное | 1981 | 2 | кирпич | 1164,0 | - | 2019 | ремонт крыши; наружное оштукатуривание и окраска стен здания; замена инженерных сетей |
| д. № 2, ул. 40 лет Победы, агрогородок Красное | 1982 | 5 | панель | 3293,0 | - | 2019 | ремонт стыковых швов; замена инженерных сетей; устройство водомерного узла. |
| д. № 3, ул. Новая, д. Глыбоцкое | 1978 | 2 | кирпич | 277,3 | - | 2019 | ремонт крыши; ремонт фасадов; ремонт и восстановление строительных конструкций; ремонт и восстановление внутренней отделки; восстановление внутренних инженерных систем. |
| д. № 1, ул. Мира, агрогородок Мичуринская | 1954 | 2 | кирпич | 429,0 | - | 2019 | -ремонт входной группы; - замена люка выхода на чердак; - ремонт штукатурки фасадов и цоколя с последующей окраской; - ремонт отмостки; - оборудование помещения кухонь, ванных и санузлов системами вытяжной естественной вентиляции |

Заместитель директора                                                                              Р.Н. Лукашев