Гомельский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ

26 января  2018 г. № 5-38

| Об утверждении текущего графика проведения капитального ремонта жилых домов на 2018 год |  |
| --- | --- |

На основании пунктов 6 и 7 статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь Гомельский районный исполнительный комитет

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

текущий график проведения капитального ремонта жилых домов на 2018 год (далее - график);

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) (Химакова О.В.) обеспечить опубликование графика в районной газете «Маяк» и размещение его на информационном сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Полуяна И.Л.

Председатель 			                                         А.М.Ситница

Управляющий делами                                                   А.Г.Ткачев

2

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора                   Начальник финансового                   Решением Гомельского районного

ГО «ЖКХ Гомельской области»                          отдела Гомельского районного        исполнительного  комитета

исполнительного комитета                №

______________О.В.Спиридонов                        ___________  В.А. Бакурина

Текущий график

капитального ремонта жилого фонда 2018 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2018 г.руб. | План финансирования 2018 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | Стоимость работ на 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт здания общежития № 2, расположенного по адресу: п. Зябровка | 3700,0 | 3700,0 | март 2018 | июль 2018 | 206 083,00 | - | - | 206 083,00 | - | 206 083,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 178 в п. Зябровка | 2400,0 | 2400,0 | октябрь 2017 | май 2018 | 353 308,00 | 268 161,41 | 160 798,97 | 107 362,44 | - | 107 362,44 | - |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 88 в п. Зябровка | 900,0 | 900,0 | март 2017 | май 2018 | 173 681,00 | 147 628,00 | 91 832,41 | 55 795,59 | - | 55 795,59 | - |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 п. Зябровка | 900,0 | 900,0 | май 2018 | декабрь 2018 | 105 739,50 | - | - | 105 739,50 | - | - | 105 739,50 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 п. Зябровка | 929,6 | 929,6 | май 2018 | декабрь 2018 | 114 140,50 | - | - | 114 140,50 | - | - | 114 140,50 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 16, ул. Тепличная д. Березки | 624,74 | 624,74 | февраль 2018 | май 2018 | 124 958,00 | - | - | 124 958,00 | - | 124 958,00 | - |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, ул. Мира, а/г Мичуринская | 900,0 | 900,0 | июль 2018 | сентябрь 2018 | - | - | - | - | - | - | 70 100,00 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4, ул. Центральная, а/г Терешковичи | 244,6 | 224,6 | август 2018 | сентябрь 2018 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 1, ул. Мира а/г Мичуринская |  |  | апрель 2018 | май 2018 | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 10 | Капитальный ремонт входных групп жилого дома № 2, ул. Сурганова, а/г Еремино |  |  | апрель 2018 | май 2018 | 16 338,00 | - | - | - | - | - | 16 338,00 |
| 11 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 21, ул. Тепличная д. Березки |  |  | апрель 2018 | апрель 2018 | 62 751,00 | - | - | - | - | - | 62 751,00 |
| 12 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 18, а/г Новая Гута |  |  | май 2018 | июнь 2018 | 81 126,00 | - | - | - | - | 81 126,00 | - |
| 13 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 8, ул. Садовая а/г Урицкое |  |  | июль 2018 | октябрь 2018 | 201 065,9 | - | - | - | - | 201 065,97 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Ремонт балконов ж. д. № 1, ул. Коммунистическая а/г Урицкое |  |  | июль 2018 | июль 2018 | 4 802,00 | - | - | - | - | - | 4 802,00 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт ж. д. № 121, ул. Авиационная, п. Зябровка | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 2 | Капитальный ремонт ж. д. № 122, ул. Авиационная, п. Зябровка | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 3 | Капитальный ремонт ж. д. № 158, ул. Центральная, п. Зябровка | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 4 | Капитальный ремонт ж. д. № 159, ул. Виктора Оськина, п. Зябровка | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 5 | Капитальный ремонт ж. д.№ 9, ул. Центральная а/г Терешковичи | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Капитальный ремонт ж. д. № 15, ул. Центральная а/г Терешковичи | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 300,00 |
| 7 | Капитальный ремонт ж.д. № 3 ул. Новая д. Глыбоцкое | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 9 349,00 |
| Затраты заказчика |
|  | Всего | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  | 776 391,00 | 519 020,00 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилого фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонт | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно – строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 88 в п. Зябровка | 7 месяцев | март 2017 | май 2018 | 124,1 | ремонт входной группы; -ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт цоколя; - устройство отмостки; - ремонт кровли; -замена внутридомовых инженерных сетей водопровода, канализации и системы отопления. | ООО «Види» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 178 п. Зябровка | 6 месяцев | октябрь 2017 | май 2018 | - | - ремонт кровли; - ремонт балконов; - ремонт входных групп; - ремонт отмостки; - ремонт инженерных сетей в подвале (отопления, водопровода и канализации); - ремонт ИТП; - ремонт водомерного узла | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Капитальный ремонт здания общежития № 2, расположенного по адресу: п. Зябровка | 3,5 месяца | март 2018 | июль 2018 |  | - ремонт кровли; - ремонт фасадов (ремонт стыков); - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - устройство козырька над входом в подъезд; - устройство козырька над входом в подвал; - устройство отмостки; - замена внутридомовых инженерных сетей водопровода, канализации. |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 п. Зябровка | 7 месяцев | май 2018 | декабрь2018 | - | - ремонт входной группы; -ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт цоколя; - устройство отмостки; - ремонт кровли; - замена системы отопления; -замена внутридомовых инженерных сетей водопровода и канализации. |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 16, ул. Тепличная д. Березки | 2,5 месяца | февраль 2018 | май 2018 | - | - утепление торцевых стен до Rтр. р.; - ремонт кровли; - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - ремонт козырьков; - ремонт балконов; - устройство отмостки; -замена внутридомовых инженерных сетей водопровода и канализации. |  |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, ул. Мира а/г Мичуринская | 3,0 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 |  | - устранение сырости и продуваемости отдельных фрагментов здания (утепление торцов до Rтр. р.) - ремонт цоколя; - ремонт отмостки; - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - замена стропильной системы с покрытием из асбестоцементных листов; - ремонт козырьков и крылец; - ремонт инженерных сетей в подвале (отопления, водопровода и канализации). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 4, ул. Центральная,а/г Терешковичи | 1,5 месяцев | август 2018 | сентябрь 2018 |  | - ремонт наружных стен (устранение выветренности швов); - ремонт цоколя; - ремонт отмостки; - замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; - замена стропильной системы с покрытием из асбестоцементных листов; - ремонт козырьков и крылец; - ремонт инженерных сетей в подвале (отопления, водопровода и канализации). |  |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 п. Зябровка | 7 месяцев | июнь 2017 | декабрь 2017 | 202,2 | - замена внутридомовых инженерных сетей; - ремонт цоколя; - замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; - ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт отмостки; |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 21, ул. Тепличная д. Березки | 1,0 месяц | апрель 2018 | апрель 2018 |  | - ремонт кровли; - ремонт фасадов; - ремонт балконов; - ремонт отмостки. |  |
| 10 | Капитальный ремонт входных групп жилого дома № 2, ул. Сурганова а/г Еремино | 1,5 месяца | апрель 2018 | май 2018 |  | - демонтаж конструкций входных групп и устройство новых крылец и козырьков; - ремонт отмостки вокруг входных групп. |  |
| 11 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 1, ул. Мира а/г. Мичуринская | 1,0 месяц | июль 2017 | июль 2017 | - | -ремонт входной группы; - замена люка выхода на чердак; - ремонт штукатурки фасадов и цоколя с последующей окраской; - ремонт отмостки; - оборудование помещения кухонь, ванных и санузлов системами вытяжной естественной вентиляции. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 8, ул. Садовая, а/г Урицкое | 3,0 месяца | июль 2018 | октябрь 2018 |  | - локальное утепление участков стен главного фасада, торцевых фасадов здания с заведением на главный и дворовой фасады с окраской; - ремонт балконных плит, плит лоджий и ж.б. козырьков балконов и лоджий; - ремонт козырьков над входами в подъезды; - ремонт отмостки. |  |
| 13 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 18, а/г Новая Гута | 2,0 месяца | май 2018 | июнь 2018 |  | - сбивка фасадной плитки («кабанчик»); - оштукатуривание фасадов по металлической сетке с последующей окраской; - ремонт балконов; - ремонт отмостки; - ремонт цоколя; - замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; |  |
| 14 | Ремонт балконов жилого дома № 1, ул. Коммунистическая, а/г Урицкое | 0,5 месяца | июль 2018 | июль 2018 |  | - ремонт ограждений балконов |  |