Гомельский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ

27 января  2017 г. № 2-29

| Об утверждении текущего графика проведения капитального ремонта жилых домов на 2017 год и перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда Гомельского района на 2016 – 2020 годы |  |
| --- | --- |

На основании пунктов 6 и 7 статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь Гомельский районный исполнительный комитет

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:

текущий график проведения капитального ремонта жилых домовна 2017 год (далее – график);

перспективную программу капитального ремонта жилищного фонда Гомельского района на 2016 – 2020 годы (далее – программа);

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) (Химакова О.В.) обеспечить опубликование графика и программы в районной газете «Маяк» и размещение их на информационном сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Ермольчика И.К.

Исполняющий обязанности

председателя, первый

заместитель председателя                                            А.В.Жерносеков

Управляющий делами                                                  А.Г.Ткачев

2

СОГЛАСОВАНО                                                   СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора                  Финансовый отдел                          Решение

ГО «ЖКХ Гомельской области»                           Гомельского районного                 Гомельского районного

исполнительного комитета            исполнительного комитета

_____________О.В.Спиридонов                            ____________ В.А.Бакурина          27.01.2017 № 2-29

____________  2017                                                 ____________2017

Текущий график

капитального ремонта жилого фонда 2017 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2017г.руб. | План финансирования 2017 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. | Стоимость работ на 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома (далее ж.д.) № 88 в п. Зябровка | 932,9 | 932,9 | март 2017 | сентябрь 2017 | 173 681,00 | - | - | 173 681,00 | - | 173 681,00 | - |
| 2 | Капитальный ремонт ж. д. № 178 п. Зябровка | 2363,0 | 2363,0 | апрель 2017 | сентябрь 2017 | 152 187,33 | - | - | 152187,33 | - |  | 152 187,33 |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт ж.д. № 5, ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1441,2 | 1441,2 | июль 2017 | август 2017 | 55 571,00 | - | - | 55 571,00 | - | 55 571,00 | - |
| 4 | Капитальный ремонт ж. д. № 11, ул. Центральная, агрогородокТерешковичи | 2060,1 | 2060,1 | март 2017 | апрель 2017 | 150 093,00 | - | - | 150 093,00 | - | 150 093,00 | - |
| 5 | Капитальный ремонт ж. д. № 4 по ул. Молодежная в д. Песочная Буда 2-ая очередь | 374,2 | 374,2 | июнь 2017 | июль 2017 | 39 529,00 | - | - | 39529,00 | - | 39 529,00 | - |
| 6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации ж. д № 40, ул. 60 лет Октября, агрогородокМихальки | 386,8 | 386,8 | апрель 2017 | май 2017 | 37 876,94 | - | - | 37 876,94 | - | - | 37 876,94 |
| 7 | Капитальный ремонт ж. д. № 9 п. Зябровка | 928,1 | 928,1 | июнь 2017 | декабрь 2017 | 124 400,00 | - | - | 124 400,00 | - | 124 400,00 | - |
| 8 | Капитальный ремонт ж.д. № 253 п. Зябровка | 3425,0 | 3425,0 | декабрь 2016 | февраль 2017 | 131949,00 | 91 963,02 | 48 804,46 | 43158,56 | - |  | 43 158,56 |
| 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Капитальный ремонт ж.д. № 6 п. Зябровка | 929,6 | 929,6 | октябрь 2017 | апрель 2018 | 114 140,50 | - | - | 114 140,50 | - | - | 114 140,50 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 10 | Утепление наружных стен ж. д. № 5, п. Янтарный |  |  | апрель 2017 Апрель 2017 | апрель 2017 | 33 105,00 | - | - | 33 105,00 | - | - | 33 105,00 |
| 11 | Капитальный ремонт кровли с элементами модернизации ж.д. №1,ул.Мира агрогородок Мичуринская (кор.) |  |  | июль 2017 | июль 2017 | 38 046,83 | - | - | 38 046,83 | - | - | 38 046,83 |
| 12 | Локальное утепление кв. № 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,26,27,30,31,34,35,38,39, ж.д. № 39, ул. Мира, агрогородокМичуринская |  |  | август 2017 | сентябрь 2017 | 38 047,28 | - | - | 38 047,28 | - | - | 38 047,28 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт ж.д. № 6 п. Зябровка |  |  | март 2017 | апрель 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт балконов ж.д. № 1, ул. Коммунистическая, агрогородокУрицкое |  |  | март 2017 | апрель 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты заказчика |
|  | Всего | 9400 | 9400 |  |  |  |  |  |  |  | 543 274,00 | 456 562,44 |
| 5 Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилого фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонт | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно – строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт ж. д. № 88 в п. Зябровка | 7 месяцев | март 2017 | сентябрь 2017 | 124,1 | ремонт входной группы; -ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт цоколя; - устройство отмостки; - ремонт крыши; -замена внутридомовых инженерных сетей водопровода, канализации и системы отопления. |  |
| 2 | Капитальный ремонт ж. д. № 178 п. Зябровка | 6 месяцев | апрель 2017 | сентябрь 2017 | - | - ремонт кровли; - ремонт балконов; - ремонт входных групп; - ремонт отмостки; - ремонт инженерных сетей в подвале (отопления, водопровода и канализации); - ремонт ИТП; - ремонт водомерного узла |  |
| 3 | Капитальный ремонт ж. д. № 5, ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 2 месяца | июль 2017 | август 2017 | - | - восстановление кладки фасадов на поврежденных участках; - усиление стен подвала, цоколя и наружных стен в местах образования трещин; - утепление торцевых стен и кровельного покрытия дома до Rтр.р.; - замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; - замена трубопроводов системы отопления, водоснабжения и канализации по подвалу; - ремонт цоколя; - ремонтотмостки. |  |
| 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Капитальный ремонт ж. д. № 11, ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 2 месяца | март 2017 | апрель 2017 | 72,86 | - ремонт кровли с доутеплением до Rтр.р.; - ремонт штукатурки фасадов с покраской; -замена сетей водопровода, канализации, теплоснабжения в подвале (труба РЕ-RТ); - замена оконных блоков в лестничных клетках. |  |
| 5 | Капитальный ремонт ж. д. № 4 по ул. Молодежная в д. Песочная Буда 2-ая очередь | 1 месяц | июнь 2017 | июль 2017 | 105,64 | - замена внутридомовых инженерных сетей канализации и водопровода; - изоляционные работы. |  |
| 6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации ж. д. № 40, ул. 60 лет Октября, агрогродокМихальки | 2 месяца | апрель 2017 | май2017 | - | - ремонт крыши; - замена внутри домовых сетей водопровода и канализации; - ремонт входной группы; - ремонт отмостки; - устройство водомерного узла; - утепление наружных стен до Rтр.р. |  |
| 7 | Капитальный ремонт ж. д. № 9 п. Зябровка | 7 месяцев | июнь 2017 | декабрь 2017 | 202,2 | - замена внутридомовых инженерных сетей; - ремонт цоколя; - замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; - ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт отмостки; |  |
| 8 | Капитальный ремонт ж. д. № 253 п. Зябровка | 2 месяца | декабрь 2016 | февраль 2017 | 37,4 | - ремонт входных групп; - замена кровельного покрытия; -замена люков выхода на кровлю на противопожарные; - ремонт отмостки; - замена магистральных трубопроводов и стояков систем водопровода и канализации в подвале. | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Капитальный ремонт ж. д. № 6 п. Зябровка | 7 месяцев | октябрь 2017 | апрель 2018 | - | - ремонт входной группы; -ремонт элементов деревянной лестницы; - ремонт цоколя; - устройство отмостки; - ремонт крыши; - замена системы отопления; -замена внутридомовых инженерных сетей водопровода и канализации. |  |
| 10 | Утепление наружных стен ж. д. № 5, п. Янтарный | 1 месяц | апрель 2017 | апрель 2017 | 91,8 | - утепление наружных стен с доведением до Rтр.р. |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли с элементами модернизации жилого дома № 1, ул. Мираагрогородок Мичуринская (корректировка) | 1 месяц | июль 2017 | июль 2017 | - | -ремонт входной группы; - замена люка выхода на чердак; - ремонт штукатурки фасадов и цоколя с последующей окраской; - ремонт отмостки; - оборудование помещения кухонь, ванных и санузлов системами вытяжной естественной вентиляции. |  |
| 12 | Локальное утепление кв.№№2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,26,27,30,31, 34,35,38,39, жилого дома № 39, ул. Мира, агрогородок Мичуринская | 2 месяца | август 2017 | сентябрь 2017 | - | - устранение сырости и продуваемости отдельных ограждающих конструкций квартир путем утепления до Rтр.р. |  |

8

СОГЛАСОВАНО                                                                  					      УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора                                                			                Решение

ГО «ЖКХ Гомельской области»                                             					      Гомельского районного

_____________О.В.Спиридонов	                                                         исполнительного комитета

____________ 2017                       							      27.01.2017№ 2-29

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Гомельского района на 2016-2020 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. №6 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 929,6 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. №7 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 921,3 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 928,1 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д.№88п. Зябровка | 1951 | 2 | кирпич | 932,9 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 121 п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 931,2 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 122 п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 931,3 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 127 п. Зябровка | 1952 | 2 | кирпич | 918,5 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 158 п. Зябровка | 1954 | 3 | кирпич | 1819,4 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| 9 |
| д. № 159 п. Зябровка | 1954 | 3 | кирпич | 2374,0 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 178 п. Зябровка | 1955 | 3 | кирпич | 2363,0 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 195 п. Зябровка | 1956 | 3 | кирпич | 1752,65 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 197 п. Зябровка | 1957 | 3 | кирпич | 1751,78 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 214 п. Зябровка | 1958 | 3 | панель | 1578,9 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление стен |
| д. № 12 ул. Тепличная д. Березки | 1961 | 2 | кирпич | 633,0 | - | 2016 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 14 ул. Тепличная д. Березки | 1962 | 2 | кирпич | 609,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 16 ул. Тепличная д. Березки | 1963 | 2 | кирпич | 600,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 18 ул. Тепличная, д. Березки | 1964 | 2 | кирпич | 633,0 | - | 2016 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 6 ул. Мира агрогродок Мичуринская | 1966 | 2 | кирпич | 849,6 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт фасада |
| д. № 1 ул. Совхозная д. Грабовка | 1967 | 2 | кирпич | 308,0 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт фасада |
| 10 |
| д. № 1 ул. Коммунистическаяагрогородок Урицкое | 1969 | 3 | панель | 1478,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 6 ул. Ятченко, агрогородок Урицкое | 1969 | 2 | кирпич | 425,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. №4 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1969 | 2 | кирпич | 220,9 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 ул. Мира агрогородок Мичуринская | 1969 | 2 | кирпич | 887,4 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 8 ул. Мира агрогородокМичуринская | 1970 | 2 | кирпич | 864,9 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 40 ул. 60 лет Октября агрогородокМихальки | 1971 | 2 | кирпич | 386,8 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 5 ул. Центральная, агрогородокТерешковичи | 1973 | 3 | кирпич | 1441,23 | - | 2017 | ремонт кровли |
| д. № 7 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1973 | 3 | кирпич | 1408,6 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 9 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1975 | 4 | кирпич | 1511,2 | - | 2019 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 11ул. Центральная, агрогородокТерешковичи | 1976 | 4 | кирпич | 2060,1 | - | 2017 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| 11 |
| Д .№13 ул. Центральная, агрогородок Терешковичи | 1977 | 4 | кирпич | 1516,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей |
| д. № 4 ул. Молодежная, д. Марковичи | 1978 | 2 | кирпич | 317,5 | - | 2020 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт балконов |
| д. № 6 ул. Коммунистическая, агрогородок Урицкое | 1981 | 3 | панель | 680,0 | - | 2016 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 11 ул. Южная п. Цагельня | 1981 | 3 | панель | 928,7 | - | 2018 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 15 ул. Центральная, агрогородокТерешковичи | 1981 | 4 | кирпич | 1502,2 | - | 2019 | ремонт крыши, утепление наружных стен, замена инженерных сетей |
| д. № 3, ул. 60 лет СССР д. Березки | 1982 | 3 | кирпич | 1465,8 | - | 2019 | Утепление торцевых стен, ремонт крыши, ремонт инженерных сетей, ремонт балконов |
| д. № 253, п. Зябровка | 1987 | 5 | панель | 3425,0 | - | 2016 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, утепление торцевых стен |
| д. № 39, ул. Мира агрогородок Мичуринская | 1991 | 5 | кирпич | 3000,0 | - | 2017 | Ремонт крыши, утепление торцевых стен |
| общежитие № 2, п. Зябровка | 1985 | 5 | кирпич | 2028,0 | - | 2018 | ремонт крыши, замена инженерных сетей, ремонт стыковых швов |