|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | | Контактные данные |
| *МАЙ 2022 г.* | | | | | |
| Ремонт проезжей части по ул.Объездная, а/г Урицкое | 04.05.2022 | 04.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Весенняя, а/г Урицкое | 05.05.2022 | 05.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Рабочая, а/г Урицкое | 06.05.2022 | 06.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Полевая, а/г Урицкое | 10.05.2022 | 10.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Зеленая, а/г Красное | 11.05.2022 | 11.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части а/д Н-4104 Грабовка-Маковье-Прокоповка | 12.05.2022 | 12.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части а/д Н-4092 Тереховка-Прокоповка-гр.Украины | 13.05.2022 | 13.05.2022 | | ДРСУ № 113, заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт межпанельных швов, частичный ремонт отмостки а/г Прибытки, ул.Ленина, д.242- | 03.05.2022 | 18.05.2022 | | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», заместитель директора | 8044  7249536 |
| Ремонт межпанельных швов, ремонт стеновых панелей, окраска стен д.Романовичи, ул.Солнечная, д.9 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», заместитель директора | 8044  7249536 |