План – график оперативных мероприятий на июнь месяц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | Контактные данные |
| *ИЮНЬ 2022 г.* |
| Ремонт проезжей части по ул. Тенистая, а/г Урицкое | 02.06.2022 | 02.06.2022 | ДРСУ № 113, заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части а/д Телеши-Задоровка-Никольск | 06.06.2022 | 06.06.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части а/д Подъезд к д. Иваньков | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части а/д Подъезд к д. Евстатовка | 08.06.2022 | 08.06.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Текущий ремонт отмостки д. Прибытки, ул. Ленина, дом 242 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»заместитель директора | 80447249536 |