|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | Контактные данные |
| ***УРИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Коммунистическая, а/г Урицкое | 01.07.2022 | 05.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***ЕРЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по улице пос.Климовский | 06.07.2022 | 06.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***КРАСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Дружбы, а/г Мичуринская | 07.07.2022 | 08.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Шоссейный тупик, а/г Мичуринская | 11.07.2022 | 12.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***УЛУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Октябрьская, д. Романовичи | 12.07.2022 | 15.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Советская, д. Романовичи | 18.07.2022 | 22.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Первомайская, д. Романовичи | 25.07.2022 | 29.07.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***ПРИБЫТКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт козырька над приямком подвального помещения Зябровка дом 158 кв. 1  | 04.07.2022 | 15.07.2022 | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», заместитель директора | 80447249536 |