|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | Контактные данные |
| ***ШАРПИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** | | | | |
| Ремонт проезжей части по ул. Центральная,  д. Шарпиловка | 01.08.2022 | 05.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул.Советская,  д. Шарпиловка | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| ***УЛУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** | | | | |
| Ремонт проезжей части по ул. Лазурная,  д. Головинцы | 15.08.2022 | 16.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Заречная,  д.Головинцы | 17.08.2022 | 18.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| ***ЕРЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** | | | | |
| Ремонт проезжей части по ул. Кирова,  д. Костюковка | 19.08.2022 | 19.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| ***ПОКОЛЮБИЧСКИЙСЕЛЬСОВЕТ*** | | | | |
| Ремонт проезжей части по ул. Центральная,  д. Лопатино | 22.08.2022 | 26.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Школьная,  д. Лопатино | 29.08.2022 | 31.08.2022 | ДРСУ № 113,  заместитель директора | 8029  3386703 |
| ***КРАСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** | | | | |
| Ремонт трещины на пригласительной площадке подъезда №3 по адресу:  а/г Красное, ул. 40 лет Победы, д.1 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», заместитель директора | 8044  7249536 |