|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | Контактные данные |
| ***ШАРПИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Центральная, д. Шарпиловка | 01.08.2022 | 05.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул.Советская, д. Шарпиловка | 08.08.2022 | 12.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***УЛУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Лазурная, д. Головинцы | 15.08.2022 | 16.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Заречная, д.Головинцы | 17.08.2022 | 18.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***ЕРЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Кирова, д. Костюковка  | 19.08.2022 | 19.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***ПОКОЛЮБИЧСКИЙСЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт проезжей части по ул. Центральная, д. Лопатино | 22.08.2022 | 26.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| Ремонт проезжей части по ул. Школьная, д. Лопатино | 29.08.2022 | 31.08.2022 | ДРСУ № 113,заместитель директора  | 80293386703 |
| ***КРАСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ*** |
| Ремонт трещины на пригласительной площадке подъезда №3 по адресу:а/г Красное, ул. 40 лет Победы, д.1 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», заместитель директора | 80447249536 |